|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **Se han podido cumplir parcialmente, creo que se pudo organizar de mejor forma para poder calzar con los tiempos establecidos, lo que hizo retrasarnos fue contactarnos con la empresa, por lo que, los requerimientos principales y más importante no se pudieron establecer hasta ese momento.** |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Se nos presentó una dificultad en la elección del alojamiento de la base de datos, evaluamos distintas opciones como Azure, Oracle sql, Postgrest sql, entre otras.**  **Finalmente nos decidimos por Oracle para poder utilizar Oracle cloud y poder tener una base de datos en línea de todo momento.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Creo tener un buen desempeño a niveles generales, destaco el ser proactivo, pero podría mejorar en medir mejor los tiempos, hay veces que termino muy justo las tareas.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **No he tenido inquietudes.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **Considero que las tareas fueron bien distribuidas en el inicio del proyecto.** |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **Considero que el grupo ha tenido un buen trabajo, el compromiso por estar presente en las reuniones es algo que destaco mucho, todos muy comprometidos con el proyecto para poder participar, algo que se podría mejorar tal vez son los tiempos de entrega de las distintas tareas.** |